Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Huta Żuławska

RO.271.49.2024.NB

Pytania i odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Mając na uwadze termin wykonania projektu i robót budowlanych do 31.05.2025 zwracamy się
z zapytaniem na jakiej "ścieżce" posiadania pozwolenia/zgłoszenia na budowę oraz środowiskowych
i wodnoprawnych jest inwestor. Mając wiedzę, iż operat wodno-prawny oraz pozostałe pozwolenia wymagają oczekiwania kilku miesięcy to proponowany termin realizacji jest mało prawdopodobny
do wykonania robót budowlanych.

**Odpowiedź:** Przetarg został ogłoszony w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym dotychczas nie podjęto działań mających na celu uzyskanie niezbędnych zgłoszeń i pozwoleń.
W dokumentacji zawarte jest jedynie skuteczne „zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody” wraz z uzupełnieniem.